BÁO CÁO TIẾN TRÌNH LÀM VIỆC – TUẦN 1

Họ và tên: Nguyễn Huy Thông
Tuần: 1
Thời gian:  1/12  đến 7/12

I. MỤC TIÊU VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

| STT | Công việc theo kế hoạch | Mục tiêu đặt ra | Tiến độ thực tế | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hoàn thành giao diện (HTML – Thymeleaf) | Tạo bố cục hoàn chỉnh, đầy đủ chức năng | Đã hoàn thành 95%, còn chỉnh UI nút hành động | Đúng tiến độ |
| 2 | Tối ưu CSS cho trang giỏ hàng | Tách nút “Tiếp tục mua sắm” và “Thanh toán” rõ ràng | Đã sửa bố cục, cải thiện giao diện | Hoàn thành |
| 3 | Tạo kế hoạch & báo cáo theo form | Viết kế hoạch và báo cáo tuần | Đã hoàn thiện | — |

II. NHỮNG VIỆC ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG TUẦN

- Giao diện giỏ hàng đã hoàn chỉnh chức năng.

- Phần bố cục nút hành động cuối trang đã được điều chỉnh rõ ràng, dễ nhìn.

- Kiểm tra các chức năng (update, remove) hoạt động đúng logic controller.

- Hoàn thành báo cáo và kế hoạch theo đúng form Google Docs.

- Nắm thêm kiến thức về xử lý Thymeleaf, CSS layout.

III. KHÓ KHĂN – VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

| Vấn đề | Mô tả | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| Giao diện bị lệch bố cục | Nút hành động đặt sát nhau | Sửa CSS flex-gap, margin |
| Test giỏ hàng đôi lúc bị lỗi session | Dữ liệu session thay đổi khi reload | Kiểm tra controller, chỉnh cách lưu session |

IV. KẾ HOẠCH TUẦN SAU

- Hoàn thiện backend xử lý logic giỏ hàng.

- Kết nối database (MySQL) để lưu lịch sử giỏ hàng.

- Thực hiện tối ưu CSS cho các trang khác trong dự án.

- Dành thêm 1–2 buổi để học Spring Boot nâng cao.

- Chuẩn bị báo cáo tuần 2 đúng mẫu.